| 安康市各县区2012年重点工业项目汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元、个 |  |
| 县 区 | 市级重点工业项目 |  |  | 投资1000万元以上工业项目 |  |
|  | 2012年计划投资 | 1-4月实际完成投资 | 占计划投资% | 1-4月开工项目（个） | 1-4月竣工项目（个） |
| 汉滨区 | 44400 | 10030 | 22.59% | 3 |  |
| 汉阴县 | 38500 | 10580 | 27.48% | 5 |  |
| 石泉县 | 19000 | 11290 | 59.42% | 6 | 2 |
| 宁陕县 | 6000 | 1500 | 25.00% |  | 3 |
| 紫阳县 | 20000 | 2200 | 11.00% | 1 |  |
| 岚皋县 | 23400 | 8029 | 34.31% | 4 | 2 |
| 平利县 | 21089 | 10241 | 48.56% | 4 |  |
| 镇坪县 | 4000 | 2600 | 65.00% | 2 |  |
| 旬阳县 | 36500 | 9220 | 25.26% | 3 |  |
| 白河县 | 23200 | 7550 | 32.54% | 1 |  |
| 高新区 | 70000 | 12626 | 18.04% |  |  |
| 合 计 | 306089 | 85866 | 28.05% | 29 | 7 |